凯特 · 2048式滑行战斗

MVP 落地实现文档

v0.1 · 核心玩法验证版

本版本只验证一个问题 “同一次上下左右输入，同时控制凯特的高速滑行战斗和 4×4 威胁盘，是否会产生持续、有趣、可读的取舍？” 只要这个问题还没有得到肯定答案，就不扩写完整肉鸽、剧情、复杂地图生成与装备系统。

角色原型：凯特（用户原创 DND 角色）
设计核心：速度不是数值，而是玩家管理“如何停下来”的规则

# 0. 文档定位与最终结论

这份文档不是完整游戏企划，而是一份可以直接指导编码、测试和迭代的 MVP 规格。所有不影响核心玩法验证的内容都被主动推迟。

| 项目 | MVP定案 |
| --- | --- |
| 战斗地图 | 9×9 总棋盘，外围一圈固定墙，实际可活动区 7×7 |
| 威胁地图 | 4×4，使用传统 2048 的滑动与合并规则 |
| 共同输入 | 玩家每回合只输入 ↑ / ↓ / ← / →；同一方向同时作用于凯特与威胁盘 |
| 凯特移动 | 沿输入方向一直滑行，不能主动刹车、不能随意转向 |
| 碰撞 | 撞敌人时比较“本段冲刺距离”和敌人的穿透阈值；满足则击杀并继续，否则停下 |
| 敌人生成 | 威胁盘发生 2+2→4、4+4→8、8+8→16 等合并时，生成对应等级的敌人预告 |
| 成长 | 首次出现 4 / 8 / 16 时逐步解锁技能或技能强化 |
| 地图 | 开局从少量手工灰盒模板中随机抽取 1 张；本局不换图 |
| 结束 | 凯特死亡或威胁盘锁死；MVP阶段保留双失败条件用于观察 |
| 美术 | 仅需色块、图标、轨迹、文字与基础 tween；不做正式动画 |

角色适配性 原设定中凯特在棠死亡后追求“极致的速度”，战斗描述也是蓄势后高速冲刺、近身连续斩击再拉开距离。因此用“滑行、穿透、停止点”作为角色的核心交互，比把速度写成移动力数值更贴近人物主题。

# 1. MVP 要验证什么、不验证什么

## 1.1 三个核心假设

1. 双棋盘共享方向输入会产生真正的取舍：玩家不能只看战斗盘，也不能只看威胁盘。

2. “不能主动停下”会让停止点、敌人位置和墙体位置成为策略资源，而不是单纯限制操作。

3. 2048 合并可以自然承担敌人生成与强度爬升，而不需要独立波次计时器。

## 1.2 MVP 明确不做

完整节点式肉鸽关卡

程序化地图生成

Boss 正式设计

装备/背包/商店

永久数值成长

完整剧情与酒馆 Hub

大量状态异常与伤害公式

正式角色动画与高成本特效

多角色/队友/职业系统

存档、成就、排行榜

范围控制原则 一旦你在开发时想到“顺手把 X 也做了”，先问：它是否能帮助判断双棋盘共享方向输入是否好玩？如果不能，记进 Roadmap，不进 v0.1。

# 2. 一局游戏的最小循环

MVP 不做节点地图。一局开始时随机抽取一张 9×9 灰盒地图，之后在同一张地图上持续生存；敌人通过威胁盘逐步生成，技能也随着威胁等级逐渐出现。

开局
  ↓
随机抽 1 张 9×9 地图
  ↓
威胁盘随机放置两个“2”
  ↓
玩家输入方向
  ↓
凯特滑行 / 碰撞 / 穿透
  ↓
敌人执行上一回合已经预告的行动
  ↓
威胁盘按同方向滑动与合并
  ↓
合并产生敌人生成预告 + 新增一个 2
  ↓
检查首次 4 / 8 / 16，给予技能成长
  ↓
进入下一回合
  ↓
凯特死亡或威胁盘锁死 → 结算

## 2.1 推荐的测试长度

不要追求“无限生存”作为第一目标。先把单局目标控制在大约 20–40 个有效回合。只要能稳定走到第二个技能、出现数次 8 级威胁，并且玩家开始主动同时观察两个棋盘，就已经足够验证核心。

# 3. 战斗棋盘规则

## 3.1 尺寸与坐标

战斗盘固定为 9×9。索引建议使用 (x,y) 或 (col,row)，范围 0–8。外围 x=0、x=8、y=0、y=8 全部为不可进入墙体，因此实际活动区是 7×7。

#########
#.......#
#..#....#
#.......#
#...K...#
#.....#.#
#.......#
#.......#
#########

# = 墙    . = 空地    K = 凯特

## 3.2 凯特的基础滑行

玩家每回合选择一个方向。凯特沿该方向持续前进，不允许中途主动停止，也不允许在一次基础滑行中转向。

| 遇到的对象 | 处理 |
| --- | --- |
| 空格 | 进入该格，继续沿同方向移动 |
| 墙/硬障碍 | 停在障碍前一格 |
| 敌人 | 触发碰撞判定 |
| 幻影/冰障等后续对象 | 按其“阻挡类型”处理；MVP先只实现幻影 |

## 3.3 用“穿透阈值”代替复杂 HP

MVP 不推荐先做生命值、攻击力、暴击、护甲等 RPG 数值。对滑行玩法来说，更直接的规则是：每个敌人有一个“穿透阈值”，凯特本段冲刺的距离达到阈值，就能击杀并穿过去。

定义“本段冲刺距离 Charge”为：自上一次停止或上一次敌人碰撞之后，凯特沿当前方向移动的格数；撞到敌人所在格时，该步也计入距离。

| 情况 | 结果 |
| --- | --- |
| Charge ≥ 敌人阈值 | 敌人死亡；凯特进入该敌人格；Charge 重置为 0；继续沿当前方向滑行 |
| Charge < 敌人阈值 | 敌人存活；凯特停在敌人前一格；本次滑行结束 |

为什么先不用 HP 这样“敌人强弱”直接改变棋盘的停止规则。弱敌是可穿透节点，强敌是动态墙；敌人排列和两敌之间的距离自然变成战术内容。后续如果测试表明缺少消耗感，再加 HP。

## 3.4 什么算“有效回合”

只有当方向输入导致凯特移动至少 1 格，或对相邻敌人发生一次碰撞攻击时，才消耗回合。单纯朝紧贴的墙输入且没有任何碰撞时，不推进敌人和威胁盘。技能的选择只是在等待本次有效方向输入，不单独消耗回合。

# 4. 4×4 威胁盘：2048 规则如何落地

## 4.1 初始化

尺寸固定 4×4。

开局随机选择两个不同空格，各放置一个数值 2 的威胁块。

MVP 新生成块永远是 2，不做传统 2048 中小概率生成 4 的规则。

## 4.2 每个有效回合的处理

1. 把本回合玩家输入的同一方向传给威胁盘。

2. 按标准 2048 规则压缩、合并；一次移动中，同一结果块不能再次合并。

3. 每一个合并事件都记录结果值和最终格坐标。

4. 根据合并结果创建敌人 SpawnRequest。

5. 处理完合并后，在随机空格生成一个新的 2。即使威胁盘本回合没有发生位移，只要这是一个有效战斗回合，也要新增 2，避免玩家用固定方向冻结威胁增长。

6. 检查棋盘是否锁死；锁死则 MVP 直接结束本局，并记录“Threat Overload”。

## 4.3 合并值 → 敌人等级

| 合并 | 产生的威胁 | MVP敌人 |
| --- | --- | --- |
| 2 + 2 → 4 | Tier 1 | 杂兵 |
| 4 + 4 → 8 | Tier 2 | 盾卫 |
| 8 + 8 → 16 | Tier 3 | 弓手 |
| 16 + 16 → 32 | Tier 4 | 先用精英占位；若尚未实现可直接记为测试上限 |

数字本身继续留在威胁盘，不因生成敌人而消失。它代表“这一片区域累计到的威胁等级”，以后还可以继续与同级威胁合并。

## 4.4 为什么共享同一个方向输入

玩家按“右”时：战斗盘上凯特向右滑；威胁盘也整体向右压缩。这个耦合是 MVP 的核心。如果玩家每回合都能独立控制两个棋盘，真正困难的取舍会消失。

需要重点观察 玩家是否会出现“战斗盘上向右最优，但威胁盘向右会合出一个 8，所以我改走上方”的犹豫。如果这种冲突频繁且可理解，核心机制就有价值。

# 5. 威胁盘如何映射到战斗盘生成位置

4×4 和 9×9 不需要一一对应格子。最简单、最稳定的方法是给 4×4 的每个格子映射一个 9×9 战场“生成锚点”。由于战场外围是墙，可把锚点放在可活动区的第 1、3、5、7 行/列，正好形成 4×4。

战斗盘索引（示意）

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 # # # # # # # # #
1 # A . B . C . D #
2 # . . . . . . . #
3 # E . F . G . H #
4 # . . . . . . . #
5 # I . J . K . L #
6 # . . . . . . . #
7 # M . N . O . P #
8 # # # # # # # #

A~P 对应威胁盘的 16 个格子。

## 5.1 实际刷怪位置

合并发生后，不要求敌人严格出生在锚点。把锚点作为中心，在其周围半径 1 的候选格中寻找合法空位；这样地图内墙不会轻易让某个威胁格失效。

| 候选格合法条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 不是墙/硬障碍 | 必须可站立 |
| 没有凯特 | 不能直接刷在玩家脚下 |
| 没有其他敌人 | 不重叠 |
| 没有尚未完成的生成预告 | 避免两个裂隙抢一个格 |

如果半径 1 没有空位，扩大到半径 2；仍无位置则把请求保留到下一回合重试，不要悄悄丢弃。

# 6. 敌人生成时序：必须可预告

2048 合并后敌人不能立刻凭空出现并攻击。MVP 使用“预告一回合 + 新生一回合不攻击”的保守规则，让随机生成保持公平。

回合 T：
威胁盘 2+2→4
  ↓
战斗盘目标区域出现“裂隙/红框”预告

回合 T+1 开始：
裂隙位置生成 Tier 1 敌人
敌人状态 = Preparing（本回合不拥有攻击意图）

回合 T+2：
敌人进入 Active，开始正常生成行动意图

实现上可用 SpawnRequest 保存 tier、sourceThreatCell、targetCell、spawnTurn。若目标格在生成时被占用，再次在锚点附近寻找空位。

# 7. MVP 敌人设计与行动规则

## 7.1 总原则

敌人不是为了“聪明地杀死玩家”，而是为了制造一种清楚可读的棋盘问题。

绝大多数敌人一回合只做一件事：移动 OR 攻击。

敌人的下一步行动在玩家输入前就显示；玩家移动后，敌人不临时重新瞄准。

新生敌人至少给玩家一个完整回合的反应时间。

## 7.2 Tier 1：杂兵

| 属性 | 建议值/规则 |
| --- | --- |
| 穿透阈值 | 1 |
| 定位 | 可穿透节点、基础压力、帮助形成连杀路线 |
| 意图 | 若与凯特相邻：预告攻击该相邻格；否则预告移动 1 格靠近凯特 |
| 移动 | 使用小型 BFS / 曼哈顿最短路，目标格在意图生成时锁定 |

## 7.3 Tier 2：盾卫

| 属性 | 建议值/规则 |
| --- | --- |
| 穿透阈值 | 3 |
| 定位 | 动态墙；逼迫凯特制造足够冲刺距离 |
| 意图 | 与杂兵相同：邻接攻击，否则移动 1 格靠近 |
| 差异 | 短距离冲撞无法穿透；不需要额外护甲或 HP 系统 |

## 7.4 Tier 3：弓手

| 属性 | 建议值/规则 |
| --- | --- |
| 穿透阈值 | 2 |
| 定位 | 制造“最终停在哪一条线”问题 |
| 意图 | 若与凯特同行或同列：预告下一敌人阶段射击整条直线；否则移动 1 格尝试取得直线视野 |
| 攻击 | 射线被墙、幻影或其他明确设为阻挡的对象截断 |

## 7.5 敌人行动结算

推荐顺序：先按敌人唯一 ID 排序，逐个执行已经锁定的 Intent。敌人死亡则跳过；移动目标格被占用则原地不动；攻击仍按预告格/预告射线执行，不因为凯特已经跑走而重新计算。

# 8. 技能如何逐渐获得

MVP 不做完整技能树。技能出现直接绑定威胁盘首次达到的数值，让“敌人变强”和“凯特成长”使用同一个节奏来源。

| 触发 | 成长 |
| --- | --- |
| 首次合出 4 | 从 3 个 MVP 技能中选择 1 个 |
| 首次合出 8 | 从剩余技能中再选择 1 个 |
| 首次合出 16 | 升级 1 个已拥有技能 |
| 首次合出 32 | MVP 可只做提示/结算标记；正式版再设计终局强化 |

注意 这里不是“凯特突然学会原本不会的能力”。在完整游戏中可以解释为本局选择重点使用/唤醒的战技；MVP阶段只把它当作验证玩法的解锁节奏。

## 8.1 三个 MVP 技能为什么选这三个

第一版技能不要追求数量，而要覆盖三种最重要的规则改写：降低阻挡、创造阻挡、移动阻挡。

| 技能 | MVP规则 | 验证的问题 |
| --- | --- | --- |
| 咒剑诅咒 | 滑动前选择 1 个敌人；持续 3 回合；其穿透阈值 -2（最低为 1）；冷却 3 回合 | “把硬敌变软”是否能形成计划路线 |
| 次级幻影 | 激活后本次滑动离开起点时留下幻影；持续 2 回合；幻影是临时硬障碍，可挡射线；冷却 4 回合 | 玩家能否通过自己造“刹车点”获得有趣空间操作 |
| 惊惧斩 | 本次第一次遇到无法穿透的敌人时，把它沿滑行方向推 1 格；若后方被墙/敌人占据则仍在原地停止；冷却 3 回合 | “移动敌人作为棋盘对象”是否值得深入 |

冰墓、诅使等能力先放在后续。原设定中的冰墓偏防御和保命，诅使适合做处决后重新发射；它们都很有潜力，但会增加时序与状态复杂度，不应抢占 v0.1 的验证目标。

# 9. 精确回合状态机

建议不要把逻辑散在 Update 中。MVP 从一开始就做成明确状态机，避免之后同时处理滑行动画、敌人意图、威胁合并和生成预告时出现并发错误。

| 状态 | 主要工作 |
| --- | --- |
| BeginTurn | 处理到期 SpawnRequest；新敌人进入 Preparing；已有敌人生成并显示 Intent；技能 CD -1 |
| AwaitInput | 允许选择技能、目标和方向 |
| ResolveKate | 解析整段滑行、碰撞、击杀、技能改写 |
| ResolveEnemies | 逐个执行锁定的敌人 Intent |
| ResolveThreat | 威胁盘同方向滑动；记录合并；创建 SpawnRequest；随机新增 2 |
| ResolveGrowth | 检查首次 4 / 8 / 16，必要时弹出技能选择 |
| CheckEnd | 凯特死亡？威胁盘锁死？若否进入下一回合 |

HandleDirection(dir)
{
    if (state != AwaitInput) return;
    if (!BattleBoard.WouldKateAct(dir, stagedSkill)) return;

    ResolveKate(dir);
    ResolveEnemyIntents();

    MoveResult result = ThreatBoard.Move(dir);
    foreach (MergeEvent m in result.merges)
        SpawnDirector.Queue(m);

    ThreatBoard.SpawnTwo();
    CheckGrowthMilestones();
    CheckRunEnd();
    BeginNextTurn();
}

# 10. 建议的数据结构与模块边界

下面的结构不绑定引擎；如果使用 Unity/C#，可以直接对应 MonoBehaviour + 纯 C# 数据类 + ScriptableObject 配置。最重要的是让“规则计算”和“动画表现”分离。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| TurnController | 唯一回合状态机；决定谁在什么时候执行 |
| BattleBoard | 9×9 格子状态、占用查询、滑行与碰撞模拟 |
| ThreatBoard | 4×4 压缩/合并/新增 2；返回 MergeEvent 列表 |
| KateState | 位置、拥有技能、冷却、是否存活 |
| EnemyManager | 敌人状态、ID、Intent 生成与执行 |
| SpawnDirector | 威胁格→战场锚点映射；生成预告；延迟出生 |
| MapRepository | 灰盒地图模板与随机抽取 |
| SkillSystem | 技能选择、目标验证、规则 Hook |
| RunStats | 记录测试所需的每回合数据 |
| View/Animation | 只读取结算结果做 tween、闪光、轨迹；不决定规则 |

## 10.1 推荐的核心数据对象

struct GridPos { int x; int y; }

class EnemyState {
    int id;
    EnemyType type;
    GridPos pos;
    int penetrationThreshold;
    EnemyLifeState state;   // Preparing / Active / Dead
    Intent intent;
}

class MergeEvent {
    int fromValue;
    int resultValue;        // 4 / 8 / 16 ...
    GridPos threatCell;
}

class SpawnRequest {
    int tier;
    GridPos sourceThreatCell;
    GridPos targetCell;
    int turnsUntilSpawn;
}

class Intent {
    IntentType type;        // Move / Melee / LineShot / None
    GridPos targetCell;
    Direction direction;
}

# 11. MVP 地图：先抽模板，不做程序生成

用户的目标是测试战斗，不是测试地图生成器。第一版只做 3–5 张手工灰盒模板，开局随机抽 1 张，本局一直使用。模板本身不是谜题，只负责提供不同的停止点密度和长直线。

## 11.1 模板设计约束

外围固定墙；内部障碍建议 2–6 格。

至少保留 2 条长度 ≥4 的直线通道。

中央区域不能完全被切断。

16 个威胁锚点附近至少有一个可用候选格；若被墙覆盖，SpawnDirector 必须能在半径 1–2 内找到替代点。

凯特出生点建议来自中央 3×3 的候选空格，避免一开局就贴边。

地图差异优先体现在“哪里能停、哪里能蓄足距离”，而不是迷宫复杂度。

## 11.2 三张最小模板建议

模板 A：开放
#########
#.......#
#.......#
#..#.#..#
#.......#
#..#.#..#
#.......#
#.......#
#########

模板 B：双柱
#########
#.......#
#..#.#..#
#.......#
#.......#
#.......#
#..#.#..#
#.......#
#########

模板 C：断墙
#########
#.......#
#...#...#
#...#...#
#.......#
#...#...#
#...#...#
#.......#
#########

# 12. 最小 UI 与表现

即便没有美术，信息必须清楚。MVP 的视觉重点不是“漂亮”，而是让玩家一眼理解两个棋盘即将发生什么。

| 界面元素 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 战斗盘 | 格子、墙、凯特、敌人、敌人穿透阈值数字/图标 |
| 敌人 Intent | 移动箭头、攻击格、弓手射线 |
| 生成预告 | 目标格红框/裂隙标记 + 将生成的 Tier 数字 |
| 威胁盘 | 4×4 数字块；合并时短 tween；4/8/16 颜色明显区分 |
| 技能区 | 3 个技能按钮、CD、是否已解锁、当前预选状态 |
| 结算 | 生存回合、击杀数、最高威胁值、结束原因 |

凯特滑行只需要：位置 tween + 1–3 层残影 + 碰撞时短暂停顿。先不要制作正式跑步、拔剑、连招动画。

# 13. 这不是“做完就看手感”：必须记录数据

MVP 的价值在于回答设计问题，所以建议从第一天就记录每回合日志。无需数据库，写 JSON/CSV 即可。

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| turnIndex | 定位每回合 |
| inputDirection | 分析方向选择 |
| kateStart / kateEnd | 分析滑行与停止点 |
| slideDistance | 判断地图是否太空/太挤 |
| collisions / kills | 判断穿透链是否发生 |
| enemyCount | 观察刷怪速度 |
| threatBoardBefore / After | 复现威胁决策 |
| mergeEvents | 统计 4/8/16 出现节奏 |
| spawnRequests | 检查刷怪区域与强度 |
| skillOwned / skillUsed | 判断技能是否真正改变决策 |
| endReason | KateDead / ThreatOverload / ManualQuit |

## 13.1 首轮试玩后必须回答的 8 个问题

1. 玩家是否会在输入前同时看战斗盘和威胁盘？

2. 一局中是否多次出现“两个棋盘想要不同方向”的冲突？

3. 不能主动刹车是有趣的空间限制，还是纯粹令人烦躁？

4. 敌人的生成位置是否让玩家觉得“我多少参与了它的形成”，而不是纯随机刷脸？

5. 2+2→4、4+4→8 的敌人强度爬升是否过快/过慢？

6. 玩家是否会主动利用弱敌当作穿透路线的一部分？

7. 技能是否真的改变停止/穿透决策，而不是“有就按一下”？

8. 威胁盘锁死作为失败条件是否有趣；如果明显令人不爽，下一版改成“威胁爆发并重置”。

# 14. 实现顺序：严格按层验证

## 里程碑 M0：单棋盘滑行

☐ 9×9 网格与三张地图模板

☐ 凯特四方向无限滑行

☐ 墙体停止

☐ 敌人碰撞与穿透阈值

☐ 击杀后继续滑行

☐ 基础回合推进

M0 验收 不需要威胁盘。手摆 3–5 个敌人，确认“找距离 → 撞击 → 穿透/停下”本身至少有一点空间趣味。若这里完全无趣，不要继续。

## 里程碑 M1：威胁盘耦合

☐ 独立实现 4×4 2048 Move()，必须返回完整 MergeEvent

☐ 同一方向输入驱动两个棋盘

☐ 每个有效回合新增一个 2

☐ 合并触发 SpawnRequest

☐ 威胁格映射到战斗锚点

☐ 一回合预告后出生

☐ 威胁盘锁死检测

M1 验收 连续玩 20 回合，能明显出现“战斗盘最优方向与威胁盘最优方向冲突”。如果几乎没有冲突，核心耦合度不足。

## 里程碑 M2：三种敌人与预告 AI

☐ 杂兵

☐ 盾卫

☐ 弓手

☐ Preparing / Active 状态

☐ Intent 预告

☐ 敌人行动固定，不重新追踪

## 里程碑 M3：技能成长

☐ 首次 4 → 技能选择

☐ 首次 8 → 第二技能

☐ 首次 16 → 技能升级

☐ 咒剑诅咒

☐ 次级幻影

☐ 惊惧斩

## 里程碑 M4：测试包装

☐ 开始界面

☐ 随机抽地图

☐ 结算界面

☐ 回合日志导出

☐ 重新开始

☐ 基础 tween / 残影 / 音效占位

MVP 完成标准 M4 完成后就先停止开发，至少做数轮自己试玩和若干外部试玩，再决定下一步。不要在反馈前直接进入“正式游戏制作”。

# 15. MVP 验收标准

## 15.1 功能验收

☐ 任意地图中，凯特滑行不会穿墙、重叠敌人或进入非法格。

☐ 标准 2048 合并正确处理 2-2-2、2-2-2-2、4-4-8 等边界情况。

☐ 每个 MergeEvent 只生成一次敌人请求。

☐ 敌人生成永远有至少一个完整玩家回合的预告。

☐ 敌人 Intent 在玩家移动后不会偷偷改目标。

☐ 技能不会造成无限循环、同格重叠或无法结束的滑行动画。

☐ 相同随机种子可以复现地图和威胁盘初始状态（推荐做到）。

## 15.2 玩法验收（比功能更重要）

以下不是硬数值 KPI，而是建议的“继续/暂停”判断线：

| 现象 | 判断 |
| --- | --- |
| 玩家大多数回合只看战斗盘，完全忽略威胁盘 | 失败信号：耦合不足 |
| 玩家频繁因为另一块棋盘改变方向选择 | 成功信号：核心成立 |
| 玩家觉得不能刹车只是麻烦，从不利用墙/敌人/幻影设计落点 | 失败信号：停止点系统需要重做 |
| 玩家会故意把弱敌留在某条线上作为下一次穿透节点 | 强成功信号 |
| 威胁盘锁死经常早于第二技能 | 节奏过快 |
| 一局长期没有 8 或 16 | 节奏过慢 |
| 技能选择后玩法没有明显变化 | 技能不够“改规则” |

# 16. 所有容易变化的参数都做成配置

不要把下面数值散落在代码里。它们就是之后调平衡最频繁的旋钮。Unity 可放在 ScriptableObject 或一个 GameConfig 中。

| 参数 | 初始建议 |
| --- | --- |
| BattleBoardSize | 9 |
| ThreatBoardSize | 4 |
| NewThreatTileValue | 2 |
| NewThreatPerTurn | 1 |
| SpawnWarningTurns | 1 |
| NewEnemyPreparingTurns | 1 |
| GruntThreshold | 1 |
| GuardThreshold | 3 |
| ArcherThreshold | 2 |
| CurseDuration / CD | 3 / 3 |
| MirageDuration / CD | 2 / 4 |
| FearSlashPush / CD | 1 / 3 |

# 17. MVP 之后的更新方向

后续不是“一次性把所有设想都加回去”，而是按 MVP 得到的结论分阶段扩展。

## 17.1 v0.2：修核心，不扩内容

比较“威胁盘锁死直接失败”与“锁死触发威胁爆发后重置”哪种更好。

调整新增 2 的频率：每回合 1 个、每 2 回合 1 个、或依据当前敌人数动态调整。

调整 4/8/16 对应的敌人强度与技能获得节奏。

尝试“击杀/完美穿透”反过来影响威胁盘，例如删除一个 2；只在核心过于压迫时加入。

## 17.2 v0.3：增加战术对象

加入冰墓：防御 + 临时硬障碍，正式测试“主动制造停止点”。

加入诅使：处决成功后允许立即重新选择方向，形成真正的高速折线连锁。

新增冲锋者、火法等敌人；保持“一种敌人解决一个空间问题”。

加入可破坏箱、冰面、危险地块，但一次只增加一种地图规则。

## 17.3 v0.4：从无限生存扩展为肉鸽关卡

一章采用节点图：战斗 / 事件 / 休整 / 精英 / Boss。

每个战斗节点重新抽取或生成一张地图；HP 跨房间保留。

敌人生成仍由威胁盘负责，不回到“固定手摆波次”。

普通战斗给小型强化；精英给技能槽/技能升级；Boss 给规则级强化。

## 17.4 v0.5：地图生成

只有在多房间结构成立后再做。推荐“骨架模板 + 旋转/镜像 + 障碍插槽 + 自动合法性校验”，而不是每格独立随机。校验至少检查可用长直线、停止点数量、锚点附近可刷怪位置和出生安全性。

## 17.5 v0.6：完整“故事”构筑

把强化包装为凯特收集的故事；这与原设定中她“收集故事并寻找变快方法”的习惯直接契合。

可以重新考虑 2048 合成作为“故事成长”系统，但只有在战斗用威胁盘已经稳定后再加入，避免两个 2048 系统同时抢注意力。

永久成长优先做横向解锁：新故事、新战技、新事件、新地图，而不是永久 +10% 攻击。

## 17.6 v0.7：Boss 与完整章节

Boss 不做“大血条”，而是改变停止点、生成临时墙、召唤可穿透杂兵、改变威胁盘规则。

Boss 的强度来自空间规则与时序，而不是单纯把穿透阈值堆得很高。

## 17.7 最后才做：正式美术与叙事

高速平移、残影、剑光、Hit Stop 先证明执行阶段有爽感。

再替换凯特正式立绘/Sprite、敌人素材与场景。

剧情可围绕“速度”逐渐揭露棠的事件，让玩法主题与人物主题对应。

# 18. 预判风险与对应方案

| 风险 | 先不要立刻修；优先这样验证 |
| --- | --- |
| 两个棋盘信息量太大 | 先保持战斗盘敌人 ≤6、威胁盘只用数字，不加颜色/属性 |
| 玩家只顾打怪不看威胁盘 | 提高高等级合并的生成价值/风险；不要先加更多 UI |
| 威胁盘过强导致一直被迫管理数字 | 降低新增 2 频率或让击杀抵消少量威胁 |
| 不能刹车太难受 | 先检查地图停止点密度；再考虑技能制造刹车点，不要直接开放自由停止 |
| 强敌把地图堵死 | 降低硬敌数量；保证弱敌仍可作为穿透节点；必要时给推位技能更多机会 |
| 生成位置像随机刷脸 | 延长预告、提高锚点映射可预测性，而不是减少随机 |
| 弓手 AI 太复杂 | 第一版可先只做杂兵+盾卫；弓手作为 M2 后半加入 |

# 19. 开工清单

建议你真正开始写代码时按下面顺序开任务，不要同时铺很多系统。

☐ 建立 BattleBoard 9×9 数据结构与坐标转换。

☐ 实现 Direction 与“沿方向查询下一格”。

☐ 实现 KateSlide 模拟函数，先无动画返回一串事件。

☐ 实现 Enemy threshold 碰撞与穿透。

☐ 做三张 MapData 灰盒模板并随机抽取。

☐ 独立写 ThreatBoard.Move(direction) 单元测试。

☐ 让 ThreatBoard.Move 返回 MergeEvent 列表。

☐ 建立 16 个 threatCell → battleAnchor 映射。

☐ 实现 SpawnRequest 与裂隙预告。

☐ 实现敌人 Preparing / Active / Dead 状态。

☐ 实现最简单杂兵 Intent。

☐ 把同一方向输入同时传给 BattleBoard 与 ThreatBoard。

☐ 加入盾卫，再加入弓手。

☐ 加入 4/8/16 成长里程碑与技能选择。

☐ 加入三种技能。

☐ 加入日志与结算。

☐ 最后再做 tween、残影、颜色和基础音效。

真正的 v0.1 成功标准 不是“功能很多”，而是你能连续玩几局，并且会因为威胁盘上的一次潜在合并，主动放弃战斗盘上看起来最直接的移动方向。只要这个瞬间反复出现，项目就值得继续。

# 附录 A：角色设定与本方案的对应

以下仅用于解释为什么这套机制适合凯特，不作为 MVP 额外开发任务。

| 原设定要素 | 本方案中的抽象 |
| --- | --- |
| “如果那时我能再快一点”与对极致速度的追求 | 核心移动不是逐格走，而是一旦出发就高速滑到底 |
| 猫之迅捷的高速接近、挑斩与横扫 | 滑行碰撞、击杀穿透、连续处理多个敌人 |
| 咒剑诅咒 | 降低敌人的停止能力/穿透阈值 |
| 次级幻影 | 制造临时停止点与射线阻挡 |
| 惊惧斩 | 把敌人作为可推动的棋盘对象 |
| 冰墓 / 诅使 | 后续用于“主动造墙”和“处决后重新发射” |

角色原设定中，凯特与鸦后契约后获得血色大剑，并因棠之死长期追求极致速度；战斗描写明确以高速冲刺接近、连续斩击、诅咒和重新拉开距离为主。因此本 MVP 把“速度、穿透、停止”放在第一优先级。

# 附录 B：建议的第一个可运行版本（最小中的最小）

如果想进一步压缩，你甚至可以先做一个比本文完整 MVP 更小的 v0.0：

只用模板 A。

只做凯特、墙、Tier 1 杂兵。

威胁盘只处理 2+2→4，生成杂兵。

不做技能。

不做敌人攻击；只看玩家能否通过共享方向输入管理“战斗位置 + 威胁合并”。

能玩 15 回合后再逐项加回盾卫、敌人攻击、技能。

如果 v0.0 都无法产生有趣方向冲突，应该先改核心，而不是靠更多技能、敌人或美术去救。